INSTITUIÇÃO: INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL EM ROBÓTICA E SUSTENTABILIDADE

CURSO DE ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO – NÍVEL INTERMEDIÁRIO

PLACA SOLAR SEGUIDORA DO SOL

AUTORES:

ALEXANDER DE FIGUEIREDO SANTANA

BRENO PERES ALVARES DA SILVA

DAVI SOUZA FARAGE DA SILVEIRA

DAVIH MIGUEL MAÇANTI RIBEIRO MARINHO]

EMANUEL GOMES FELIX

GEOVANNA SANT ANNA DE ALBUQUERQUE

ISAAC KALLEVE MAÇANTI RIBEIRO MARINHO

JOAQUIM MARQUES SOUZA

LWILSON FELIPE VINAGRE COELHO

PAULO GUILHERME SOUZA FARAGE DA SILVEIRA

RUAN MONTEIRO GAVIOLLI

Professor Orientador: RAFAEL PEREIRA COSTA

MARICÁ – RJ

2026

APLICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE PROJETOS 5W2H

- O QUE?

  - Circuito de energia fotovoltaica autossuficiente que acompanha o movimento do sol, de acordo com a luminosidade.

- QUEM?

- Os alunos do curso de robótica e automação – nível intermediário.

- POR QUE?

Painéis solares fixos captam energia de forma limitada, pois o ângulo de incidência solar muda ao longo do dia. Isso gera perdas de eficiência, especialmente nos horários de maior irradiação. O projeto busca corrigir essa limitação.

- ONDE?

  - Na Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade – Maricá - RJ

- QUANDO?

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| ETAPA | DURAÇÃO |
| --- | --- |
| Levantamento de requisitos | 3 dias |
| Construção do projeto | 5 dias |
| Programação do código fonte | 3 dias |
| Testes de sensibilidade | 3 dias |
| Otimização do código | 2 dias |
| Validação em ambiente real | 4 dias |
| Tempo total empreendido | 20 dias |

- COMO SERÁ FEITO?

- Parte Física

  - Imprimir e montar

  - Montar a estrutura

  - Alinhar e fixar servomotores

  - Fixar placas e sensores

- Parte Lógica

  - Programação para teste dos movimentos dos servomotores

  - Programação para teste dos sensores

  - Desenvolvimento da interface Web para monitorar energia acumulada, tempo de sol, voltagem e tensão

- Quanto Custará?

| COMPONENTE | QUANTIDADE | CUSTO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 | 1 | R$ 16,15 | R$ 16,15 |
| Mini painel solar fotovoltaico | 4 | R$ 44,49 | R$177,96 |
| LDR | 4 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Servo motores MG90s | 2 | R$ 19,00 | R$ 38,00 |
| MPPT | 1 | R$ 54,99 | R$ 54,99 |
| conversor step down (DC/DC) | 1 | R$ 33,03 | R$ 33,03 |
| Carregador de bateria TP4056 micro USB V8 | 1 | R$ 19,59 | R$ 19,59 |
| baterias de Li-Ion recarregável de 4.2v | 2 | R$ 14,90 | R$ 29,80 |
| soquete para baterias duplo (porta pilha) | 1 | R$ 19,00 | R$ 19,00 |
| expansion board esp32 | 1 | R$19,00 | R$19,00 |
| resistores de 10k Ohm | 4 | R$ 11,59 | R$ 11,59 |

CONCLUSÃO

O projeto apresenta uma solução automatizada e autossuficiente na captação de energia fotovoltaica.

O aumento do consumo energético e a crise climática exigem soluções inovadoras e urgentes.

Uma alternativa limpa e renovável com potencial imenso para atender à demanda global.

Maximizar a captação solar é essencial para tornar essa energia verdadeiramente competitiva.